	
	УТВЕРЖДЕНО                                              Председатель Кличевского районного исполнительного комитета                   __________________ Ребковец В.Н.

"____" __________________ 2026г.




Годовой план текущего ремонта жилищного фонда
2026 год

	Адрес дома
	Вид работ
	Единица 
измерения
	Объем 
работ
	Ориентировочная стоимость, 
рублей
	Сроки выполнения работ 

	
	
	
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Источник финансирования: средства местных бюджетов

	1.1 Текущий ремонт жилищного фонда

	Жилой дом № 5 по                         ул. Молодежная в д. Вирков
	Ремонт балконов
	шт
	2
	2226,28
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 13 по                       ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Ремонт балконов
	шт
	6
	3500,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 1б, 1в по                    ул. Бобруйской в г. Кличеве
	Ремонт межпанельных швов, ремонт фасада
	м.п./м2
	122/118
	13423,72
	январь
	июль

	Жилой дом № 4 по                        ул. Победы в аг. Ореховка
	Ремонт фасада
	м2
	370
	16000,00
	январь
	август

	Жилой дом № 3 по                       ул. Социалистической в                    г. Кличеве
	Замена вводного газопровода
	м
	8
	2000,00
	январь
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилой дом № 16 по                           ул. Социалистической в                    г. Кличеве
	Ремонт фасада, ремонт входных групп
	м2/шт
	820/3
	14802,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 5А по                      ул. Советской в г. Кличеве
	Ремонт фасада, замена экранов лоджий, замена вводного газопровода
	м2/м.п./м
	200/24/8
	28500,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 77 по                        ул. Ленинской в г. Кличеве
	Ремонт цоколя
	м2
	83
	5459,95
	январь
	июль

	Жилой дом № 79 по                      ул. Ленинской в г. Кличеве
	Ремонт цоколя, ремонт лестничных маршей
	м2/шт
	49/2
	8535,07
	январь
	июль

	Жилой дом № 79А по                   ул. Ленинской в г. Кличеве
	Ремонт цоколя
	м2
	47
	4000,55
	январь
	июль

	Жилой дом № 79Б по                   ул. Ленинской в г. Кличеве

	Ремонт цоколя
	м2
	41
	3002,15
	январь
	июль

	Жилой дом № 79В по                    ул. Ленинской в г. Кличеве

	Ремонт цоколя, ремонт отмостки
	м2/м.п.
	26/17
	6002,28
	январь
	сентябрь

	Жилой дом №13 по                    ул. Молодежной в аг. Долгое
	Ремонт входных групп
	шт
	1
	4986,00
	январь
	апрель

	Жилой дом №36 по                 ул. Победы в аг. Ореховка
	Замена прибора учета электроэнергии и вводной линии
	шт/м
	1/40
	2750,00
	январь
	март

	Жилой дом № 4 по                     ул. Молодежной в аг. Дмитриевка-2
	Замена вводного газопровода, замена прибора учета тепловой энергии
	м/шт
	12/1
	4000,00
	январь
	август

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого:  
	119188,00
	
	

	1.2 Ремонт внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения, отопления.

	Жилой дом № 125 по                 ул. Ленинская в г. Кличеве
	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения
	м
	40
	4426,00
	январь
	апрель

	Жилой дом № 21 по                    ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения
	м
	90
	9000,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 2 по                        ул. Советской в г. Кличеве
	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек, ввода водопровода
	м
	100
	12000,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом №13 по                        ул. Кривоноса в г. Кличеве

	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек
	м
	80
	13000,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом №15 по                          ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек
	м
	40
	4006,59
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 17 по                         ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения, замена задвижек, замена труб отопления
	м
	280
	27827,41
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 4 по                           ул. Молодежной в                          аг. Дмитриевка-2
	Замена труб водоснабжения, замена труб водоотведения
	м
	40
	5260,00
	январь
	сентябрь

	Жилой дом № 5 по                        ул. Заречной в г. Кличеве
	Ремонт расширительного бака системы отопления на чердаке
	шт
	1
	1200,00
	январь
	апрель

	Итого:
	76720,00
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3 Текущий ремонт фасадов.

	Жилой дом № 4 по                        ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Художественное оформление на фасаде жилого дома (сойка)
	шт
	1
	7000,00
	январь
	июнь

	Жилой дом № 5А по                   пер. Ветеринарному в                                г. Кличеве 
	Ремонт фасада
	м2
	170
	21000,00
	январь
	август

	Жилой дом № 5 по                          ул. Советской в г. Кличеве

	Ремонт фасада
	м2
	400
	27030,12
	январь
	июнь

	Жилой дом № 7 по                          ул. Победы в аг. Ореховка
	Ремонт фасада
	м2
	256
	9969,88
	январь
	август

	Итого:
	65000,00
	
	

	1.4 Ремонт стыков стеновых панелей.

	Жилой дом №21 по                        ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	200
	8948,22
	январь
	июнь

	Жилой дом №23 по                        ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	300
	13517,21
	январь
	июнь

	Жилой дом №25а по                      ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	300
	13517,21
	январь
	июль

	Жилой дом №16 по                      ул. Социалистической в                    г. Кличеве
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	350
	16220,46
	январь
	сентябрь

	Жилой дом №1 по                          ул. Победы в аг. Ореховка
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	200
	8940,07
	январь
	август

	Жилой дом №2 по                         ул. Победы в аг. Ореховка
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	200
	8940,07
	январь
	август

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилой дом №4 по                          ул. Победы в аг. Ореховка
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	200
	11446,41
	январь
	август

	Жилой дом №5 по                         ул. Победы в аг. Ореховка
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	200
	11446,41
	январь
	август

	Жилой дом №11 по                     ул. Ударная в аг. Новые Максимовичи
	Ремонт стыков стеновых панелей
	м
	212
	14523,94
	январь
	август

	Итого:
	107500
	
	

	1.5 Текущий ремонт кровель жилых домов

	Жилой дом №13 по                       пер. Горького в г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	341
	24000
	январь
	август

	Жилой дом №21 по                        ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	150
	10478,60
	январь
	май

	Жилой дом №23 по                      ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	150
	10537,32
	январь
	май

	Жилой дом №25а по                    ул. Кривоноса в г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	150
	11000
	январь
	июль

	Жилой дом №3 по                          пер. Садовому в г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	380
	25000
	январь
	июль

	Жилой дом №7 по                           ул. Советской в г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	400
	24495,32
	январь
	апрель

	Жилой дом №3 по                                 ул. Социалистической в                        г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	200
	14000
	январь
	август

	Жилой дом №5 по                            ул. Социалистической в                   г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	200
	14000
	январь
	август

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилой дом №16 по                         ул. Социалистической в                   г. Кличеве
	Текущий ремонт кровель жилых домов
	кв.м.
	200
	14988,76
	январь
	сентябрь

	Итого:
	148500
	
	

	Всего:
	516908
	
	

	2. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт

	Всего:
	0
	
	


Директор Кличевского УКП «Жилкомхоз» 
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